2023-2024（2）

《C++程序开发实训》

第3周周报

学  院       软件学院

专  业       软件工程

学生姓名      黄林鹏

学生学号     202130270760

指导教师       刘飞

起始日期     2024年6月21日

该周应该完成的任务

- 设计客户端的用户界面；

- 实现客户端的摄像头功能，支持实时采集人脸图片；

- 实现客户端与服务器端的通信功能，实现客户端到服务器端数据的发送。

该周已完成的工作

- 完成了客户端的界面设计

- 成功实现客户端的摄像头功能，并且能支持采集人脸图片

摄像头可以成功采集到人脸图片。

- 实现客户端与服务器端的通信功能，实现客户端到服务器端数据的发送。

①客户端通过 TCP 协议与服务器进行通信

如下图，成功实现通信功能

②实现客户端到服务器端数据的发送

先在客户端进行数据格式转换后再发送，因为采用TCP/IP协议提供面向连接的、可靠的、基于字节流的传输服务，故要发送的数据需要先转为字节流

如上图所示，服务器端可以接收到客户端发送的数据并且成功显示，客户端数据发送成功，服务器端数据接收成功。

目标达成情况

1、 设计客户端的用户界面：目标已达成

2、 实现客户端的摄像头功能：目标已达成，成功采集了人脸图片并且显示在用户界面。

3、 实现客户端与服务器端的通信功能：目标已完成，实现了客户端到服务器端的数据发送。