课题名称：基于Qt框架的人脸识别门禁系统

学  院       软件学院

专  业       软件工程

学生姓名      黄林鹏

学生学号    202130270760

指导教师     刘飞

起始日期     2023年3月5日

系统界面：

信息管理平台：

C++(Qt＋SQLite)后台

项目概述

本次实训旨在开发一个基于Qt框架的宿舍人脸识别门禁系统，通过人脸识别技术提高门禁管理的安全性和效率。实训周期为五周，涵盖了从系统需求分析、环境搭建、功能实现到系统测试和优化的全过程。

项目任务

表1：任务分解列表

| 任务分解 | 任务描述 | 达到指标 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务一：系统设计 | 系统需求分析 | 完成开题报告、课程报告相应字段 | 第一周（5h） |
| 任务二：环境搭建 | 搭建Qt开发环境、完成opencv与seetaface库源码编译与配置。 | 环境搭建完成，可以在Qt项目中进行两个库的使用 | 第一周（5h） |
| 任务三：学习关键技术 | 学习使用opencv与seetaface库的功能 | 掌握OpenCV和SeetaFace基本使用 | 第一周 （3h） |
| 任务四：GUI界面 | GUI设计 | Qt的初步GUI界面完成 | 第二周、第三周（2h，2h） |
| 任务五：摄像头功能实现 | 在客户端实现摄像头功能 | 在客户端可以成功进行人脸采集 | 第三周 （2h） |
| 任务六：通信模块实现 | 实现基于TCP/IP协议的网络通信功能 | 客户端与服务器端能成功建立连接并相互发送数据 | 第二周、第三周 （4h，4h） |
| 任务七：数据库设计 | 设计、创建信息表 | 学生个人信息表与刷脸信息表被成功创建 | 第二周 （3h） |
| 任务八：功能整合 | 整合客户端和服务器端的功能 | 整合成功，完成了人脸识别流程 | 第四周 （3h） |
| 任务九：信息管理功能 | 实现信息的存储与查询功能 | 管理员可成功进行学生信息与刷脸信息的查询 | 第四周 （3h） |
| 任务十：性能优化 | 优化系统性能，提升识别准确率和实时性 | 系统人脸识别准确率和识别性得到提高 | 第五周 （4h） |
| 任务十一：系统界面完善 | 对用户界面进行调整与修改 | 系统界面与用户交互体验得到完善 | 第五周 （2h） |
| 任务十二：代码整理 | 整理代码，为实训报告编写做准备 | 客户端与服务器端代码整理完成 | 第五周 （2h） |

软件需求分析

本次实训旨在开发一个基于Qt框架的宿舍人脸识别门禁系统。系统主要包括两个部分：服务器端和客户端。该系统需求如下：

- 服务器端需求：

  - 学生注册管理：支持管理员录入学生信息，采集人脸图片。

  - 人脸识别：接收客户端发送的人脸图片，利用OpenCV和SeetaFace库进行识别，并返回结果。

  - 刷脸信息管理：记录每次刷脸信息，提供查询和管理功能。

- 客户端需求：

  - 人脸识别验证：实时采集学生的人脸图片，并发送给服务器进行识别。

  - 结果展示：展示服务器返回的识别结果。

软件设计

1、系统设计的详细描述

- 系统架构：采用客户端-服务器端模型，分为客户端和服务器端两个主要部分。

- 客户端设计：

  - 用户界面：基于Qt Widgets，提供清晰的操作界面，包括注册、刷脸验证等功能。用户可以通过这个界面与系统交互。

  - 摄像头模块：客户端实现了摄像头模块，负责实时捕捉学生的人脸图像。

  - 数据处理：使用OpenCV和SeetaFace库对采集的图像进行处理。

  - 通信模块：客户端通过TCP/IP协议与服务器端进行通信，通过QTcpSocket实现与服务器的数据交换，发送人脸图像并接收识别结果。

- 服务器端设计：

  - 注册管理模块：提供管理员界面，用于输入学生信息和采集、上传人脸图像。

  - 人脸识别处理模块：服务器端集成了OpenCV和SeetaFace库，负责接收客户端图像，执行人脸识别操作，并返回结果。

  - 数据库管理模块：使用数据库存储学生信息和刷脸记录。

- 数据流设计

  - 当学生在客户端进行刷脸时，摄像头模块捕捉到人脸图像，并通过通信模块发送到服务器。

  - 服务器端的人脸识别模块接收图像，利用人脸识别技术进行处理，并将识别结果存储在数据库中。

  - 识别结果随后通过服务器的通信模块发送回客户端，并在用户界面上展示给学生。

2、系统的处理流程图

3、系统用例图

宿舍人脸识别门禁系统的主要用例：

- 管理员注册学生信息

- 主要参与者：管理员

- 目标：在系统中创建新的学生记录，并采集学生的人脸图像。

- 触发条件：管理员需要添加新学生到门禁系统。

- 主要成功场景：

  - 管理员登录到服务器端。

  - 管理员输入学生的姓名、学院、宿舍号等信息。

  - 管理员通过文件选择或摄像头拍照采集学生的人脸图像。

  - 系统保存学生信息和人脸图像，并确认注册成功。

用例图如下：

- 学生刷脸进入宿舍

- 主要参与者：学生

- 目标：通过人脸识别验证学生身份，允许进入宿舍。

- 触发条件：学生试图进入宿舍。

- 主要成功场景：

  - 学生站在门禁系统前。

  - 客户端摄像头实时采集学生的人脸图像。

  - 图像被发送到服务器进行识别。

  - 服务器端确认学生身份，并返回识别结果。

  - 门禁系统解锁，允许学生进入。

用例图如下：

- 查询刷脸记录

- 主要参与者：管理员

- 目标：查看和管理学生的刷脸记录。

- 触发条件：管理员需要审查刷脸记录。

- 主要成功场景：

  - 管理员访问刷脸记录管理界面。

  - 系统展示所有刷脸记录，包括学生姓名、刷脸时间等信息。

  - 管理员可以查询特定时间段或学生的刷脸记录。

用例图如下：

4、用户界面图

  - 客户端界面设计：

  - 服务器端注册页面设计：

  - 服务器端信息管理界面设计：

技术实现

我采用了Qt框架开发客户端和服务器端，利用OpenCV和SeetaFace库进行人脸识别。通过TCP/IP协议实现了客户端与服务器端的数据通信。数据库用于存储学生信息和刷脸记录。多线程技术和标志变量被用于优化系统性能。

- 环境搭建：配置了Qt开发环境，集成了OpenCV和SeetaFace库。

- 功能实现：

  - 完成了客户端和服务器端的用户界面设计。

  - 实现了摄像头功能，支持实时采集人脸图片。

  - 实现了客户端与服务器端的通信功能。

  - 整合了客户端和服务器端的功能，完成了人脸识别门禁流程。

  - 实现了刷脸信息的存储与查询功能。

- 性能优化：

  - 采用多线程技术优化耗时操作（即图像识别任务），提高系统响应性。

  - 引入标志变量避免短时间内对同一张人脸的多次识别。

完成情况总结

在本次实训中，我成功实现了一个功能完整的宿舍人脸识别门禁系统。我设计了友好的用户界面、实现了高效的人脸识别流程、系统测试与系统性能优化过程，从中我发现并解决了多个问题，如识别准确度和系统卡顿问题。用户界面和交互体验的改进使得系统更加友好易用，多线程技术也提高了系统的响应性。